МКУ «АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАВИЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО    ПОСЕЛЕНИЯ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2021                              д.Вавиловка                                    № 19

Об      утверждении    плана    мероприятий   по  приведению

качества питьевой воды  в соответствии с установленными требованиями

на  территории Вавиловского  сельского поселения

Бакчарского  района Томской области на  2021 год

В соответствии  с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О  водоснабжении  и  водоотведении»,  в целях улучшения  качества  питьевой  воды на территории  муниципального образования «Вавиловское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по приведению качества  питьевой   воды   в  соответствии  с установленными  требованиями   на  территории  Вавиловского         сельского  поселения  Бакчарского  района   Томской области на  2021 год  (прилагается).

2. Опубликовать  настоящее постановление на  официальном  сайте  муниципального  образования  «Вавиловское сельское поселение»  в  сети «ИНТЕРНЕТ» и  обнародовать на  информационных  стендах  Администрации Вавиловского  сельского  поселения.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Вавиловского

сельского  поселения                                             А.В.Батурин

«УТВЕРЖДАЮ»                                                                         «СОГЛАСОВАНО»

Глава Вавиловского                                                     Начальник территориального

сельского поселения                                                    отдела Роспотребнадзора

в Кривошеинском районе

_______А.В.Батурин                                                    _______________Т.В.Ершова

ПЛАН

мероприятий по приведению качества  питьевой   воды   в  соответствии  с установленными  требованиями   на  территории  Вавиловского         сельского  поселения  Бакчарского  района   Томской области на  2021 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование сетей и трубопроводов на утечку и ее устранение | В течение года | Администрация |
| 2. | Периодическая промывка сетей, хлорирование системы водоснабжения | Апрель, сентябрь | Администрация |
| 3. | Частичная замена ветхих сетей водопровода | Июль-октябрь | Администрация |
| 4. | Капитальный ремонт и очистка водопроводных колодцев от мусора, грязи с последующей санитарной обработкой | Апрель – сентябрь | Администрация |
| 5. | Хлорирование артезианских скважин | апрель-сентябрь | Администрация |
| 6. | Обваловка водонапорной башни | апрель - сентябрь | Администрация |
| 7. | Капитальный ремонт насосов на артезианских скважинах | по необходимости | Администрация |
| 8. | Капитальный ремонт запорной арматуры (вентилей, задвижек) в водопроводных колодцах | по необходимости | Администрация |
| 9. | Анализ качества питьевой воды | Согласно программе производственного контроля качества воды | Администрация |