МКУ «АДМИНИСТРАЦИЯ ВАВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2023                                             д.Вавиловка                                          № 9

Об утверждении плана мероприятий по

проведению благоустроительных работ

в населенных пунктов муниципального

образования «Вавиловское сельское

поселение» в 2023 году.

В целях наведения санитарного порядка, восстановления и обновления элементов благоустройства, руководствуясь Законом Томской области от 15.08.2002 года  № 61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и других населенных пунктов Томской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по проведению благоустроительных работ в 2023 году на территории Вавиловского сельского поселения. (приложение  № 1).

2. Рекомендовать коллективам организаций, независимо от организационно- правовых форм собственности, расположенных на территории Вавиловского сельского поселения, а также жителям населенных пунктов в установленные сроки принять активное участие по уборке дров, очистке от мусора прилегающих территорий, внутридворовых территорий, усадеб, в ремонте дорог и тротуаров, ликвидации раскопок, обновления фасадов зданий, малых архитектурных форм, озеленении.

3. Депутатам Совета Вавиловского сельского поселения провести разъяснительную работу среди населения ( на своих закрепленных участках) о необходимости проведения санитарной очистки и благоустройству территорий.

4. Постановление № 5 от 10.01.2022 года «Об утверждении плана мероприятий по  проведению благоустроительных работ в населенных пунктов муниципального образования «Вавиловское сельское поселение» в 2022 году» считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Вавиловского сельского поселения:                                                    А.В.Батурин

Приложение № 1

к Постановлению Администрации Вавиловского

сельского поселения от 10.01.2023г. № 9

П Л А Н

мероприятий по проведению благоустроительных работ в 2023  году на территории Вавиловского сельского поселения.

| № п./п. | Мероприятия | ответственные исполнители | сроки исполнения | необходимая сумма, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработать и утвердить план мероприятий по благоустройству и озеленению территории сельского поселения | А.В.Батурин | 10.01.2023 |  |
| 2 | Создать комиссию по благоустройству | А.В.Батурин | 01.02.2023 |  |
| 3 | Разработать и разместить в общественных местах агитационный материал ( на темы соблюдения порядка и чистоты во дворах и ведению здорового образа жизни) | Баранова С.С. | 20.03.2023 |  |
| 4 | Провести встречи-беседы с учащимися школы, родителями детей, посещающих ДДУ ( на темы «Нам этот мир завещано беречь» и «Наш любимый поселок») | Сараева Л.А. Мищенко Н.В. | 06.05.2023 |  |
| 6 | Провести собрания граждан населенных пунктов по вопросам проведения благоустройства населенных пунктов | А.В.Батурин | 13.05.2023 |  |
| 7 | Организовать проведение двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов | А.В.Батурин | 25.04.2023 по 26.06.2023 |  |
| 8 | Определить перечень работ по благоустройству по каждому дому | Комиссия по благоустройству | 16.05.2023 |  |
| 9 | Обойти населенные пункты, предприятия и организации с выдачей предписаний по уборке территорий | Комиссия по благоустройству | до 16.05.2023 |  |
| 10 | Организовать сбор и вывоз твердых отходов из населенных пунктов на полигон | А.В.Батурин | Постоянно |  |
| 11 | Принять меры по ликвидации несанкционированных свалок и по дальнейшему недопущению их образования | А.В.Батурин | постоянно |  |
| 12 | Оформить цветочные клумбы около учреждений, расположенных на территории сельского поселения | Руководители учреждений , предприниматели | май- июнь |  |
| 13 | Очистить обочины и кюветы вдоль автомобильных внутрипоселковых дорог | А.В.Батурин | до 07.05.2023 | 15000 |
| 14 | Провести очистку и благоустройство территорий кладбищ в д.Вавиловка, д.Сухое | А.В.Батурин | Май-июнь |  |
| 15 | Благоустроить памятник и территорию вокруг памятника в д.Вавиловка, д.Сухое, с.Подольск | Сараева Л.А.. | до 07.05.2023 |  |
| 16 | Организовать конкурсы: «Самая благоустроенная усадьба» «Самая благоустроенная территория учреждения» | А.В.Батурин Комиссия по благоустройству | май- сентябрь |  |
| 17 | Подведение итогов конкурса | Батурин А.В. | октябрь |  |
| 18 | Благоустроить площадку около столовой | Батурин А.В. Недрогайлова Т.Г. | Июнь-сентябрь |  |
| 19 | Провести экологические дни | Сараева Л.А.., Мищенко Н.В. Прибылова Т.Н. | в течении года |  |
| 20 | Проведение весенней недели добра | Сараева Л.А. Мищенко Н.В. Прибылова Т.Н. | апрель-май |  |
| 21 | Выявление административных правонарушений по использованию общественных земель населенных пунктов | А.В.Батурин Баранова С.С. | постоянно |  |
| 22 | Вырубка сухостойких и угрожающих жизни стволов деревьев | А.В.Батурин | 10 штук | 20 000 |
| 23 | Посадка кустарников и деревьев | А.В.Батурин Мищенко В.В. | 50 штук |  |
| 24 | Уборка прибрежных зон Вавиловского пруда | А.В.Батурин Сараева Л.А., Мищенко Н.В., Прибылова Т.Н. жители прилегающих территорий | май |  |
| 25 | Скашивание травы | А.В.Батурин | в течении года | 20 000 |
| 26 | Подготовка к пропуску паводка и уборка после паводка, проверка состояния плотины | А.В.Батурин Баранова С.С. | апрель- июнь |  |
| 27 | Составить графики предоставления автотранспорта для вывоза мусора по поселкам | А.В.Батурин | апрель |  |
| 28 | Приобрести необходимый инвентарь и строительные материалы для проведения субботников | А.В.Батурин | в течении года | 15 000 |
| 29 | Произвести уборку территорий прилегающих к организациям, предприятиям, жилому фонду, улицам с привлечением населения по всем населенным пунктам | Руководители организаций всех форм собственности, жители поселения | постоянно |  |
| 30 | Провести контрольные проверки по выполнению предписаний | Комиссия по благоустройству | по необходимости |  |
| 31 | Составление общей характеристики территории (площадь территории всей, м2, в том числе площадь, требующая санитарного содержания, м2) | А.В.Батурин руководители организаций | апрель-май |  |
| 32 | Закрепление территорий за собственниками. Наличие нормативных документов. | А.В.Батурин руководители организаций | 20.05.2023 |  |
| 33 | Очистить дорожные водопропускные трубы, обеспечить беспрепятственный спуск дождевых вод. | А.В.Батурин | по необходимости | 30 000 |
| 34 | Благоустройство рощи (подсадить березки, сделать отвод воды» | А.В.Батурин | апрель-сентябрь |  |
| 35 | Осуществлять выпас скота в специально отведенных местах | А.В.Батурин | май |  |
| 36 | Работы по уличному освещению | А.В.Батурин |  | 90000,00 |
|  | в том числе: Приобретение светильников |  |  | 10000 |
|  | Оплата за потребление электроэнергии |  |  | 60 000 |
|  | установка светильников |  |  | 20 000 |
| 37 | Окраска детской площадки в д.Вавиловка | А.В.Батурин |  | 10 000 |
|  | Итого: |  |  | 191000 |