МКУ «АДМИНИСТРАЦИЯ ВАВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

###### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.02.2016                                           д .Вавиловка                                      № 19

Об утверждении плана мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Вавиловского сельского поселения на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Вавиловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Вавиловского сельского поселения на 2016 – 2018 года.

| № п/п | Место расположение проводимых работ | Смета расходов, рубль | Протяженность ремонта, м | Срок исполнения | Наименование проводимых работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016год |  |  |  |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 220 000 |  |  |  |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 | д. Вавиловка Участок автомобильной дороги переулок №2 с № 11по улице Пролетарская до № 16 по улице Новая д. Вавиловка, участок автомобильной дороги от №11 по улице Пролетарская до № 28 по улице Пролетарская д. Вавиловка, участок автомобильной дороги от переулка №1 до № 3 по улице Береговая д .Вавиловка участок автомобильной дороги ул.Садовая с №1 по №13 д. Вавиловка участок автомобильной дороги, переулок №2 ул. Центральная и ул.Садовая | 95000 171000 76000 707030 313307 | 100 180 80 406 180 | май – октябрь май- октябрь май- октябрь май-октябрь май-октябрь | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня ФР 40-70, толщиной подстилающего слоя 15 см., ширина дороги-4.0 п.м. . |
|  | Всего | 1369300 | 946 |  |  |
|  | 2017 год |  |  |  |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 243 000 |  |  |  |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |
| 2.1 2.2 | д. Вавиловка Участок автомобильной дороги, от №17 по улице Новая до №23 по улице Новая д .Вавиловка Участок автомобильной дороги, от №10 по улице Таёжная до №31 по улице Таёжная | 171000 190000 | 180 200 | май – октябрь май- октябрь | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из щебня ФР 40-70, толщиной подстилающего слоя 15 см., ширина дороги -4,0 п.м. |
|  | Всего | 361000 | 380 |  |  |
|  | 2018год |  |  |  |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 261 000 |  |  |  |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |
| 2.1 2.2 2.3 | д. Вавиловка Участок автомобильной дороги с № 1по улице Лесная до № 7 по улице Лесная д. Вавиловка, участок автомобильной дороги от №26 по улице Садовая до № 33 по улице Садовая д. Вавиловка, участок автомобильной дороги от №7 по улице Новая до № 1 по улице Лесная | 76000 237500 237500 | 80 250 250 | май- октябрь май-октябрь май- октябрь | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из щебня ФР 40-70, толщиной подстилающего слоя 15 см., ширина дороги -4,0 п.м. |
|  | Всего | 551000 | 580 |  |  |

2. Обнародовать настоящее постановление в специально отведенных местах для обнародования и разместить на официальном сайте Администрации Вавиловского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Вавиловского сельского поселения:                                   П.А.Иванов