АДМИНИСТРАЦИЯ ВАВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2015                                             д.Вавиловка                                                  № 30

Об утверждении плана мероприятий по

проведению благоустроительных работ

в населенных пунктов муниципального

образования «Вавиловское сельское

поселение» в 2015 году.

В связи с окончанием зимнего сезона и в целях наведения санитарного порядка, восстановления и обновления элементов благоустройства, руководствуясь Законом Томской области от 15.08.2002 года  № 61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и других населенных пунктов Томской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по проведению благоустроительных работ в 2015 году на территории Вавиловского сельского поселения. (приложение  № 1).

2. Рекомендовать коллективам организаций независимо от организационно- правовых форм собственности, расположенных на территории Вавиловского сельского поселения, а также жителям населенных пунктов в установленные сроки принять активное участие по уборке дров, очистке от мусора прилегающих территорий, внутридворовых территорий, усадеб, в ремонте дорог и тротуаров, ликвидации раскопок, обновления фасадов зданий, малых архитектурных форм, озеленении.

3. Депутатам Совета Вавиловского сельского поселения провести разъяснительную работу среди населения ( на своих закрепленных участках) о необходимости проведения санитарной очистки и благоустройству территорий.

4. Объявить конкурс по благоустройству.

5. Итоги конкурсов и выполнения плана по благоустройству подвести к 01 октября  2015 года.

6. Постановление № 24а от 16.04.2014 года «Об утверждении плана мероприятий по

проведению благоустроительных работ в населенных пунктов муниципального

образования «Вавиловское сельское поселение» в 2014 году» считать утратившим силу.

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Вавиловского сельского поселения:                                П.А.Иванов

Приложение № 1

к Постановлению Администрации  Вавиловского

сельского поселения от 30.04.2015г. № 30

П Л А Н

мероприятий по проведению благоустроительных работ в 2015  году на территории Вавиловского сельского поселения.

| № п./п. | Мероприятия | ответственные исполнители | сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработать и утвердить план мероприятий по благоустройству и озеленению территории сельского поселения | П.А.Иванов | 30.04.2015 |
| 2 | Создать комиссию по благоустройству | П.А.Иванов | 30.04.2015 |
| 3 | Разработать и разместить в общественных местах агитационный материал ( на темы соблюдения порядка и чистоты во дворах и ведению здорового образа жизни) | Губанова В.А. Осинина А.М. | 30.04.2015 |
| 4 | Провести встречи-беседы с учащимися школы, родителями детей, посещающих ДДУ ( на темы «Нам этот мир завещано беречь» и «Наш любимый поселок») | Мищук Л.Н. Смыкова Л.Е. Мищенко Н.В. | 08.05.2015 |
| 6 | Провести собрания граждан населенных пунктов по вопросам проведения благоустройства населенных пунктов | Иванов П.А. | 15.05.2015 |
| 7 | Организовать проведение двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов | Иванов П.А. | 30.04.2015 по 30.06.2015 |
| 8 | Определить перечень работ по благоустройству по каждому дому | Комиссия по благоустройству | 16.05.2015 |
| 9 | Обойти населенные пункты, предприятия и организации с выдачей предписаний по уборке территорий | Комиссия по благоустройству | 16.05.2015 |
| 10 | Организовать сбор и вывоз твердых отходов из населенных пунктов на полигон | Иванов П.А. | Постоянно |
| 11 | Принять меры по ликвидации несанкционированных свалок и по дальнейшему недопущению их образования | Иванов П.А. | постоянно |
| 12 | Оформить цветочные клумбы около учреждений, расположенных на территории сельского поселения | Руководители учреждений , предприниматели | май- июнь |
| 13 | Очистить обочины и кюветы вдоль автомобильных внутрипоселковых дорог | Иванов П.А. | до 08.05.2015 |
| 14 | Провести очистку и благоустройство территорий кладбищ в д.Вавиловка, д.Сухое | Иванов П.А. | Май-июнь |
| 15 | Благоустроить памятник и территорию вокруг памятника в д.Вавиловка, д.Сухое, с.Подольск | Осинина А.М. Мищук Л.Н. | май |
| 16 | Организовать конкурсы: «Самая благоустроенная усадьба» «Самая благоустроенная территория учреждения» | Иванов П.А. Комиссия по благоустройству | май- сентябрь |
| 17 | Подведение итогов конкурса | Иванов П.А. | октябрь |
| 18 | Организовать фотовыставку цветов и цветников, выращенных в личных подворьях | Осинина А.М. | сентябрь |
| 19 | Благоустроить площадку около столовой | Устинова Н.Р. | Июнь-сентябрь |
| 20 | Провести экологические дни | Мищук Л.Н. |  |
| 21 | Проведение весенней недели добра | Мищук Л.Н. Мищенко Н.В. Осинина А.М. |  |
| 22 | Выявление административных правонарушений по использованию общественных земель населенных пунктов | Иванов П.А. Клячин М.Н. | порстоянно |
| 23 | Вырубка сухостойких и угрожающих жизни стволов деревьев | Иванов П.А. | по необходимости |
| 24 | Посадка кустарников и деревьев | Иванов П.А. Матвеева О.А. | Май-сентябрь |
| 25 | Уборка прибрежных зон Вавиловского пруда | Мищук Л.Н. жители прилегающих территорий | май |
| 26 | Ремонт дорог д.Вавиловка, д.Сухое | Иванов П.А. | в течении года |
| 27 | Ремонт линий наружного освещения и замена ламп | Иванов П.А. | В течении года |
| 28 | Ямочный ремонт муниципальных дорог | Иванов П.А. | В течении года |
| 29 | Подготовка к пропуску паводка и уборка после паводка, проверка состояния плотины | Иванов П.А. Губанова В.А. | июнь |
| 30 | Составить графики предоставления автотранспорта для вывоза мусора по поселкам | Иванов П.А. |  |
| 31 | Приобрести необходимый инвентарь и строительные материалы для проведения субботников | Иванов П.А. |  |
| 32 | Произвести уборку территорий прилегающих к организациям, предприятиям, жилому фонду, улицам с привлечением населения по всем населенным пунктам | Руководители организаций всех форм собственности, жители поселения |  |
| 33 | Провести контрольные проверки по выполнению предписаний | Комиссия по благоустройству |  |
| 34 | Составление общей характеристики территории (площадь территории всей, м2, в том числе площадь, требующая санитарного содержания, м2) | Иванов П.А. руководители организаций |  |
| 35 | Закрепление территорий за собственниками. Наличие нормативных документов. | Иванов П.А.. руководители организаций | 20.05.2015 |
| 36 | Очистить дорожные водопропускные трубы, обеспечить беспрепятственный спуск дождевых вод. | Иванов П.А. | по необходимости |
| 37 | Благоустройство рощи (подсадить березок, сделать отвод воды, огородить «Княжик сибирский» | Иванов П.А. Осинина А.М. |  |
| 38 | Осуществлять выпас скота в специально отведенных местах | Иванов П.А. |  |